스마트공장 보급·확산사업

[  ]

승인요청 AI-Agent 구축

성분분석 데이터 기반 배합비율 최적화 ML 시스템

Formulation ML — Smart Factory AI/MES

| 문서번호 |  | 버전 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성일 | 2026-08-26 | 보안등급 | 일반 |
| 작성자 | 개발팀 | 승인자 | PM |
| 수행기관 | 아모레퍼시픽 | 사업명 | 선도형 제조혁신 지원사업 |
| 상태 | 작성완료 | 페이지 | — |

아모레퍼시픽 제조사업부

2026

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 과제번호 | SF26179525 |
| 도입기업 | 주식회사 고려솔더 |
| 공급기업 | 로뎀솔루션 주식회사 |
| 대상 | 스마트공장 구축 목표 **⓵ 입고·보관 AI Agent** · **⓷ 포장·출하 AI Agent** |
| 작성일 | 2026-08-26 |
| 승인 대상 | 도입기업 정보보안책임자(CISO) · 사업 주관기관 |

0. 한 장 요약

요청은 셋입니다. 승인이 없으면 AI Agent 는 현재대로 "준비 중"(HTTP 501)을 유지합니다.

| # | 요청 | 성격 | 승인 주체 | 미승인 시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **CR-ARCH-001** — LLM 추론에 외부 API 사용 | 보안 정책 변경 | CISO · 주관기관 | 501 유지 |
| **2** | **CR-DB-007** — DB 테이블 8종 신설 + pgvector 설치 | 기술 변경 | 도입기업 | 501 유지 |
| **3** | **코퍼스 확보** — 현장 문서 4종 제공 | **도입기업 실무** | 도입기업 | RAG 기능 불가 |

3번이 가장 급합니다. 1·2번은 승인 절차이지만 3번은 문서를 만드는 일이라 리드타임이 가장 깁니다.

개발로 해결되지 않습니다.

▶ 왜 지금 이 요청이 올라오는가

사업계획서는 RAG 기반 AI Agent 를 구축목표 5개 중 2개로 삼았습니다

(RAG 23회 · AI Agent 57회 등장). 그런데 설계 산출물 16종 전체에 `RAG` 가 0회입니다.

원인은 구조입니다. SF-AD2 요구사항정의서가 "화면 44개 = 요구사항 44건" 1:1 구조라,

화면이 없는 기반 항목(Vector DB · 문서 임베딩 · LLM 계층)은 요구사항 목록에 자리가

없었습니다. 기반이 빠지자 AI Agent 8건이 전부 "선택" 으로 분류됐고, 구현 단계에서

501 로 남았습니다.

즉 사업계획서의 핵심 목표가 설계 단계에서 누락된 것이며, 이 문서는 그것을 되돌리기 위한 요청입니다.

1. 요청 1 — CR-ARCH-001 : LLM 추론에 외부 API 사용

▶ 1.1 무엇을 바꾸려는가

|  | 현행 | 변경 후 |
| --- | --- | --- |
| SF-TD2 §6 주석 | "클라우드(AWS/Azure) 비사용 — 사내 on-premise 구성으로 데이터 보안 강화" | "애플리케이션·DB·ML 서빙은 사내 on-premise 유지. **LLM 추론만 외부 API 사용** — 송출 데이터는 허용목록으로 제한하고 전량 감사 기록" |
| 외부 서비스 표 | GitHub · Let's Encrypt · 사내 SMTP (3종) | + **LLM API** (질의응답 · 문서 임베딩) |
| 네트워크 구성도 | — | **아웃바운드 egress 경로 명시** |

▶ 1.2 이 요청이 건드리는 보안 약속

사업계획서 p.60 §9.2 산업보안조치 이행계획에 다음이 있습니다.

> "RAG 기반 AI Agent 는 내부 데이터만 접근 가능한 폐쇄형 구조로 설계하고, 사용 로그를 기록·관리"

외부 API 는 엄밀한 의미의 폐쇄형이 아닙니다. 이 문서는 그 사실을 감추지 않고,

부분 완화에 대한 명시적 승인을 요청합니다.

▶ 1.3 그럼에도 요청하는 근거 — 사업계획서 안에 반대 방향 근거가 있습니다

| 근거 | 위치 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 클라우드 예산이 이미 편성됨 | 사업비 §4.7 | **클라우드 서비스 이용료 36,000천원**(1,000천원 × 36월) |
| 클라우드 AI 플랫폼이 이미 편성됨 | S/W 구입비 | **「클라우드 AI 플랫폼(Agent, ML)」 30,000천원** |
| 클라우드가 기본값이었음 | p.55 | "CLOUDE SERVR 이용이 아닌 **자체 서버 요청 시**…" — 온프레미스는 도입기업의 **선택지**였습니다 |
| GPU 미편성 | p.20 · SF-TD2 §2.1 | AI 서버 8 vCPU / 16GB, **GPU 없음**. 로컬 LLM 은 **추가 하드웨어 구매**가 필요합니다 |

정리하면: 사업계획서는 클라우드 AI 사용을 예산으로 승인받았고 GPU 는 편성하지 않았습니다.

로컬 LLM 을 택하려면 승인된 예산에 없는 하드웨어를 새로 사야 합니다.

▶ 1.4 비용

월 4,400건(입고·출하 Agent 기준) 산정치입니다.

| 모델 등급 | 월 비용 | 편성 예산(1,000천원/월) 대비 |
| --- | --- | --- |
| 경량 | 약 5.3만원 | **19배 여유** |
| 표준 | 약 15.9만원 (프롬프트 캐싱 시 10.9만원) | **6배 여유** |
| 고급 | 약 26.5만원 | **3.7배 여유** |

추가 예산이 필요하지 않습니다.

▶ 1.5 승인과 함께 확보해야 할 보완 조치 5건

폐쇄형 완화를 상쇄하기 위해 다음을 함께 승인해 주시기 바랍니다.

| # | 조치 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| ① | **필드 단위 허용목록** | 테이블·컬럼 단위로 송출 가능 항목을 사전 지정. **`suppliers.name` · `shipments.customer` · `claims.customer` 는 절대 금지**. LOT·공급사·고객사 식별자는 **가역 별칭으로 치환**해 전송 |
| ② | **송출 전량 감사** | 외부로 보낸 프롬프트 원문과 받은 답변을 `agent_runs` 에 기록. **보존 90일 후 본문 삭제** — 1년 보관은 그 자체가 유출 표면이 됩니다 |
| ③ | **벤더 서면 조항** | "입력 데이터 **학습 미사용** + **최소 보존**" 계약 조항 확보 |
| ④ | **월 비용 상한** | API 사용료 상한선 지정 및 초과 시 자동 차단 |
| ⑤ | **방화벽 정책 변경** | SF-TD2 §1.2 UFW 아웃바운드 규칙에 LLM API 엔드포인트만 화이트리스트 |

▶ 1.6 되돌릴 수 있습니다

LLMProvider 어댑터로 추상화해 두었습니다. **나중에 로컬 LLM 으로 전환할 때

애플리케이션 코드는 바뀌지 않습니다.** GPU 조달이 이뤄지면 설정 변경만으로 회귀합니다.

▶ 1.7 영향 범위

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 산출물 개정 필요 | SF-TD2 §1.2·§3.2·§6 · SF-AD2 NFR-S 계열 · SF-OS1(외부 API 장애 대응) · SF-TI3(메뉴얼) |
| 코드·DB | **신규 모듈만.** 기존 **18테이블 · 107엔드포인트 · 44화면 변경 0건** |

2. 요청 2 — CR-DB-007 : 테이블 8종 신설

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 신규 테이블 | **8개** (18 → **26**) |
| 기존 테이블 변경 | **0건.** ALTER 없음 |
| 신규 확장 | `CREATE EXTENSION vector` — **pgvector 설치 선행 필요** |
| 마이그레이션 | 신규 Alembic 리비전 1개. 기존 4개 리비전 **수정 없음** |

신규 테이블: 대화 세션 · 메시지 · 근거(citation) · 실행로그 · 피드백 · 추천이력 · 문서원본 · 문서청크(벡터)

▶ 2.1 pgvector 를 쓰는 이유

사업계획서 p.20 HW 명세가 이미 `PostgreSQL + pgvector` 를 지정했습니다

(Vector DB 서버 1대 · AI 서버 1대 편성). 설계서가 이를 옮기지 않았을 뿐입니다.

기술적으로도 별도 벡터 DB 보다 적합합니다 — **인용이 이 시스템의 생명선이라,

문서 청크와 원본이 같은 DB 에 있어야 근거를 신뢰할 수 있습니다.**

▶ 2.2 보안 이행계획과의 연결

사업계획서 p.60 §9.2-5 가 "사용 로그를 기록·관리" 를 보안 이행계획으로 명시했습니다.

따라서 Agent 로그 저장(`agent_runs`)은 선택 기능이 아니라 보안 요구사항입니다.

FE-RT-42 화면 은 선택으로 두더라도, 저장은 입고·출하 Agent 와 같은 릴리스에 포함해야 합니다.

3. 요청 3 — 코퍼스 확보 (도입기업 실무) 🔴 가장 시급

▶ 3.1 현재 상태 — 색인할 문서가 없습니다

사업계획서 p.18 이 Vector DB 대상으로 지목한 문서와 실제 보유 현황입니다.

| 사업계획서가 지목한 문서 | 현재 |
| --- | --- |
| 작업표준서 | DB 39행 중 **본문이 담긴 것 1행** |
| 배합 레시피 | **파일 0건** |
| 품질 기준서 | 최소 시드 수준 |
| 검사 지침서 | **파일 0건** |
| 클레임 대응 매뉴얼 | **파일 0건** |

문서 없이 벡터 인덱스를 만들면 "근거를 찾지 못했습니다"만 반복합니다.

▶ 3.2 프로젝트 산출물로 대체할 수 없습니다

docs/산출물/ 16종(요구사항정의서·아키텍처설계서·테스트결과서 등)이 있지만

이것은 프로젝트 산출물이지 현장 지식이 아닙니다.

"자재 입고 기준이 뭐야" 라는 현장 질문에 설계서 문장을 근거로 답하면

그럴듯하지만 틀린 답이 나옵니다. 따라서 색인 대상에서 제외했습니다.

▶ 3.3 요청 사항

| 우선순위 | 문서 | 대상 화면 | 형태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **작업 표준서** (공정별) | 입고·출하 | 기존 화면(`기준정보관리 › 작업 표준`)으로 직접 등록 가능 |
| 2 | **검사 지침서** | 출하 | 문서 파일 |
| 3 | **클레임 대응 매뉴얼** | 출하 | 문서 파일 |
| 4 | **자재 기준서** | 입고 | 문서 파일 |
| 5 | 배합 레시피 | 배합(선택) | 문서 파일 |

> 1번은 지금 바로 가능합니다. 시스템에 이미 작업 표준 등록 화면과 버전 관리가 있습니다.

> 별도 개발 없이 현장 문서를 옮겨 넣기만 하면 그날부터 색인 대상이 됩니다.

▶ 3.4 문서가 없어도 되는 부분

RAG 가 필요한 질문은 소수입니다. 사업계획서 p.19 가 직접 적은 예시 질문 4개를

분석한 결과 RAG 로 답해야 할 것이 0개였습니다 — 전부 정형 데이터 조회로 답합니다.

| p.19 예시 질문 | 답하는 방식 |
| --- | --- |
| "이 LOT 의 불량 원인은?" | DB 조회 + 규칙 |
| "이 조건에서 배합비 최적값은?" | 기존 최적화 AI 호출 |
| "최근 불량이 가장 많이 발생한 공정은?" | DB 집계 |
| "이 제품의 공정 이력을 추적해줘" | DB 조인 |

따라서 문서 확보가 늦어져도 입고·출하 Agent 의 상당 부분은 동작합니다.

다만 "작업 표준이 어떻게 되어 있나" 같은 질문은 문서 없이 답할 수 없습니다.

4. 승인 전까지의 상태

AI Agent 8화면은 현재 `HTTP 501`("준비 중")을 반환하며, 승인 전까지 그대로 유지됩니다.

| 항목 | 상태 |
| --- | --- |
| 기존 44화면 | **정상 동작. 영향 없음** |
| 기존 107 엔드포인트 | **변경 0건** |
| v1 수용 게이트 | **영향 없음** — 현행 계약(api-contract §8.10)과 동일하게 동작 |

API 키가 설정되지 않으면 시스템은 정상 기동하되 Agent 만 501 을 반환합니다.

44화면 중 36화면이 Agent 와 무관하므로 서비스 전체가 멈추지 않습니다.

> 조용한 501 은 만들지 않습니다. 기동 시 경고 로그를 남기고, 화면에는

> "아직 구성되지 않았습니다"를 명시합니다. 장애를 "준비 중"으로 위장하지 않습니다.

5. 함께 보고드리는 산출물 결함

승인 사항은 아니지만, 검토 과정에서 확인된 사항입니다. 산출물을 수정하지 않고 기록만 했습니다.

| ID | 내용 |
| --- | --- |
| DEF-AR-001 | RAG 가 설계 산출물에서 통째로 누락 (사업계획서 23회 vs 설계 0회) |
| DEF-AR-002 | AI Agent 8건이 전부 "선택"으로 분류 — 사업 목표 미달 위험 → **입고·출하 2건 필수 승격으로 부분 해소** |
| DEF-AR-003 | 온프레미스 원칙 ↔ 클라우드 예산 편성이 충돌 → **본 승인요청의 쟁점** |
| DEF-AR-004 | `pgvector`·`LangGraph` 가 사업계획서 p.20 에 있으나 SF-TD2 §3 에 미승계 |
| DEF-AR-005 | GPU 미편성 — 로컬 LLM 선택 시 추가 하드웨어 필요 |
| DEF-AR-006 | FE-RT-15 요구 불일치 — SF-AD2 는 자연어 질의, 사업계획서 p.44 는 Online Learning |
| DEF-AR-007 | 🔴 **RAG 코퍼스 부재** → **본 문서 요청 3** |
| DEF-AG-012 | 🔴 **납기 관련 컬럼이 없음** — `shipments` 에 납기일도 수주 테이블도 없어, 납기 관련 지표는 현 스키마로 산출 불가 |

6. 승인 요청 사항 (서명란)

| # | 승인 항목 | 승인 여부 | 서명 | 일자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **CR-ARCH-001** SF-TD2 §6 개정 (외부 LLM API 사용) | ☐ 승인 ☐ 반려 |  |  |
| 2 | 공정 데이터(성분값·품질점수·집계값)의 **외부 전송 허용** | ☐ 승인 ☐ 반려 |  |  |
| 3 | 벤더 **"학습 미사용 + 최소 보존"** 서면 조항 확보 | ☐ 승인 ☐ 반려 |  |  |
| 4 | 월 API 비용 **상한선 지정** (지정액: ______ 원/월) | ☐ 승인 ☐ 반려 |  |  |
| 5 | **아웃바운드 방화벽 정책** 변경 | ☐ 승인 ☐ 반려 |  |  |
| 6 | **CR-DB-007** 테이블 8종 신설 + pgvector 설치 | ☐ 승인 ☐ 반려 |  |  |
| 7 | **코퍼스 확보** 착수 (담당: ______ , 목표일: ______ ) | ☐ 승인 ☐ 반려 |  |  |

▶ 근거 문서

| 문서 | 위치 |
| --- | --- |
| 아키텍처 설계서 | `contracts/agent-architecture.md` (1,962줄) |
| 화면 요구사항 명세 | `specs/plan-agent.md` (1,495줄) |
| UI 설계서 | `specs/design-agent.md` (1,178줄) |

본 요청서의 모든 수치와 인용은 사업계획서 원문 및 시스템 실측으로 확인한 것입니다.