스마트공장 선도형 제조혁신 지원사업

SF-TI4 사용자테스트결과서

| 문서번호 | SF-TI4 | 버전 | v1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성일 | - | 보안등급 | 내부 |
| 작성자 | - | 검토자 | - |
| 승인자 | - | 소속 | 제조혁신팀 |

# SF-TI4 사용자테스트결과서

문서번호: SF-TI4

버전: V1.0

작성일: 2026-06-19

작성자: QA팀

승인자: 프로젝트 관리자

프로젝트명: 성분분석 데이터 기반 배합비율 최적화 ML 시스템 (Formulation ML)

## 1. 문서 개요

본 문서는 Formulation ML 시스템에 대한 사용자 인수 테스트(UAT, User Acceptance Test) 계획 및 실행 결과를 기록한 문서이다.

UAT는 시스템이 실제 업무 환경에서 요구사항을 충족하는지 최종 검증하기 위해 수행되었으며, 제조팀·품질팀·IT팀의 실제 사용자가 직접 시나리오를 실행하였다. 본 문서는 스마트공장 보급·확산사업(선도형 제조혁신 지원사업) 산출물로 활용된다.

## 2. UAT 계획

### 2.1 테스트 목적

Formulation ML 시스템의 5개 핵심 기능(배합비율 추천, 품질 예측, EDA, 모델 현황, DOE 시뮬레이터)이 요구사항에 부합하여 정상 동작함을 검증한다.

실제 사용자 관점에서 UI/UX의 사용 편의성 및 직관성을 평가한다.

비정상 입력(범위 초과, 합계 오류 등)에 대한 시스템의 오류 처리 적절성을 확인한다.

다양한 환경(데스크탑, 모바일, 다중 탭)에서의 시스템 안정성을 검증한다.

실제 업무에 적용 가능한 수준의 성능 및 응답성을 확인한다.

### 2.2 테스트 참여자

| 참여자 ID | 소속 | 역할 | 담당 시나리오 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U-01 | 제조팀 | 배합 작업 담당 (숙련) | UAT-001, 006, 009 | 경력 10년 |
| U-02 | 제조팀 | 배합 작업 담당 (중급) | UAT-001, 008, 010 | 경력 5년 |
| U-03 | 제조팀 | 공정 관리 담당 | UAT-007, 009, 010 | 경력 8년 |
| U-04 | 품질팀 | 품질 검사 담당 | UAT-002, 003, 006 | - |
| U-05 | 품질팀 | 품질 분석 담당 | UAT-003, 011, 012 | - |
| U-06 | IT팀 | 시스템 운영 담당 | UAT-004, 007, 013, 014, 015 | - |

연구팀 참여자는 일정 사유로 IT팀 U-06이 대리 수행 (PM 승인)

### 2.3 테스트 기간

| 단계 | 기간 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 사전 교육 | 2026-06-15 | 시스템 사용법 교육 (1시간), 테스트 시나리오 배포 |
| 1차 UAT | 2026-06-16 | UAT-001 ~ UAT-008 실행 |
| 2차 UAT | 2026-06-17 | UAT-009 ~ UAT-015 실행, 결함 재검증 |
| 결과 취합 | 2026-06-18 | 결과 취합 및 분석 |
| 완료 판정 | 2026-06-19 | 최종 판정 및 서명 |

### 2.4 테스트 환경

| 구분 | 사양 |
| --- | --- |
| 서버 OS | Windows 11 Enterprise |
| Backend | Python 3.10, FastAPI 0.137.1, port 8000 |
| Frontend | Next.js 14, Node.js 18, port 3000 |
| 테스트 PC | Chrome 124, 1920×1080 해상도 |
| 테스트 모바일 | Samsung Galaxy S23 (Chrome 124) |
| 테스트 데이터 | formulation_history.csv (298 LOT) |
| 학습 모델 | gradient_boosting, random_forest, xgboost, ridge (4종 모두 학습 완료) |
| 네트워크 | 사내 인트라넷 (192.168.x.x) |

## 3. UAT 시나리오 및 결과

| ID | 시나리오 | 테스터 역할 | 테스트 단계 | 기대 결과 | 실제 결과 | 판정 | 의견 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-001 | 신규 LOT 배합비율 추천 받기 | 제조팀 (U-01, U-02) | 1. /recommend 접속 2. gradient_boosting 선택 3. 온도 250°C, 시간 45분, SUP_A 입력 4. "배합비율 추천" 클릭 | 3초 이내 SN/AG/CU/PB 추천비율 및 품질 점수 표시. 성분 합계 100% | 응답 1.2초. SN 62.3%, AG 3.1%, CU 0.5%, PB 34.1% 표시. 합계 100.0%. 품질 87.4점 | 합격 | "경험으로 판단하던 것보다 빠르고 수치 근거가 명확해서 좋음" (U-01) |
| UAT-002 | 기존 공정 조건으로 품질 예측 | 품질팀 (U-04) | 1. /predict 접속 2. 실제 LOT-287 성분 입력 (SN 61.5, AG 2.9, CU 0.4, PB 35.2, OTHER 0.0) 3. 온도 255°C, 시간 40분, SUP_B 입력 4. "품질 예측" 클릭 | 품질 점수 예측값 표시, 목표값 대비 편차 표시 | 예측 점수 82.7점 표시. 목표 편차: SN -0.5%, AG -0.1%, CU -0.1% 표시. 실측값(84.1점) 대비 오차 1.4점(1.67%) | 합격 | "실측 전에 품질 확인 가능한 점이 실무에서 매우 유용할 것 같음" (U-04) |
| UAT-003 | 성분 분포 현황 확인 | 품질팀 (U-04, U-05) | 1. /eda 접속 2. 전체 데이터 기준 성분 분포 히스토그램 확인 3. 공급사별 편차 박스플롯 확인 4. 품질 점수 분포 확인 | 성분 분포 차트, 박스플롯, 품질 분포 차트 모두 정상 표시 | 전체 5종 차트 정상 표시. SUP_B의 SN 편차가 SUP_A 대비 크게 나타남 (예상과 일치) | 합격 | "엑셀로 매번 만들던 분포 차트를 실시간으로 볼 수 있어 편리함" (U-05) |
| UAT-004 | 모델 성능 비교 | IT팀 (U-06) | 1. /models 접속 2. 4개 모델 성능 지표 비교표 확인 3. gradient_boosting 피처 중요도 확인 | 4개 모델의 MAE/RMSE/R²/MAPE 비교 테이블 표시. 피처 중요도 차트 표시 | 4개 모델 성능 테이블 정상 표시. gradient_boosting 최우수 확인. sn_deviation 1위 중요도 확인 | 합격 | "어떤 모델을 선택해야 할지 한눈에 비교 가능해서 관리가 편리함" (U-06) |
| UAT-005 | DOE 실험 계획 수립 | IT팀 대리 (U-06) | 1. /doe 접속 2. CCD 방법 선택 3. melt_temp_c (200~320°C), melt_time_min (10~120분) 2인자 설정 4. 설계 생성 5. 시뮬레이션 실행 6. 주효과 분석 확인 7. SLSQP 최적화 실행 | 설계 행렬 생성, ML 시뮬레이션 완료, 주효과 차트 및 ANOVA 표, 최적화 결과 표시 | CCD 13점 설계 행렬 생성. 시뮬레이션 완료(13건 예측). 주효과: 온도 영향 > 시간 영향. 최적: 온도 268°C, 시간 52분, 예측 품질 89.3점 | 합격 | "수작업 5일 걸리던 DOE 설계를 10분 만에 완료. 신규 공정 개발에 적극 활용 예정" (U-06) |
| UAT-006 | 배합비율 합계 오류 시 경고 확인 | 제조팀 (U-01), 품질팀 (U-04) | 1. /predict 접속 2. 합계가 100%가 되지 않는 값 입력 (SN 60, AG 3, CU 0.5, PB 34, OTHER 0 = 97.5%) 3. "품질 예측" 클릭 | 예측 실행 차단 및 "성분 합계가 100%가 되어야 합니다. 현재 합계: 97.5%" 경고 메시지 표시 | 버튼 비활성화 및 빨간색 경고 "성분 합계가 100%가 되어야 합니다. 현재 합계: 97.5%" 정상 표시 | 합격 | 경고 메시지 명확. 어느 항목을 수정해야 하는지 가이드가 있으면 더 좋겠음 (개선 요청) |
| UAT-007 | 미학습 모델 선택 시 안내 메시지 | 제조팀 (U-03), IT팀 (U-06) | 1. /recommend 접속 2. 현재 학습되지 않은 가상 모델명 직접 API 호출 시도 (또는 모델 파일 임시 삭제 후 테스트) | "해당 모델의 학습 파일을 찾을 수 없습니다. 관리자에게 문의하세요." 안내 표시, 500 에러 미노출 | 안내 메시지 정상 표시. HTTP 500 대신 사용자 친화적 메시지로 처리됨 | 합격 | 테스트 완료 후 모델 파일 원복 확인 |
| UAT-008 | 모바일 환경 접속 | 제조팀 (U-02) | 1. Samsung Galaxy S23 Chrome으로 http://서버IP:3000 접속 2. /recommend 접속 및 배합 추천 실행 3. /eda 차트 확인 | 모바일 화면에 맞게 레이아웃 조정, 주요 기능 정상 동작 | 반응형 레이아웃 정상. 배합 추천 정상 동작. EDA 차트 스크롤로 확인 가능. 단, DOE 탭 테이블이 좁아 가로 스크롤 필요 | 합격 | DOE 테이블 모바일 가독성 개선 요청 (경미) |
| UAT-009 | 장시간 사용 (세션 유지) | 제조팀 (U-01, U-03) | 1. 시스템 접속 후 2시간 동안 간헐적 사용 2. 1시간 미사용 후 재사용 3. 기능 정상 동작 여부 확인 | 세션 유지, 2시간 후에도 모든 기능 정상 동작 | 2시간 사용 및 1시간 미사용 후 재접속 모두 정상. 페이지 새로고침 없이 기능 유지 | 합격 | - |
| UAT-010 | 여러 탭 동시 사용 | 제조팀 (U-02, U-03) | 1. 브라우저 탭 5개 동시 열기 (/recommend, /predict, /eda, /models, /doe) 2. 각 탭에서 동시 기능 실행 | 모든 탭 독립적으로 정상 동작, 탭 간 간섭 없음 | 5개 탭 동시 사용 정상. 배합 추천과 DOE 시뮬레이션 동시 실행 시 응답 2.8초 (기준 5초 이내 충족) | 합격 | - |
| UAT-011 | DOE Taguchi 방법 설계 | 품질팀 (U-05) | 1. /doe 접속 2. Taguchi 방법 선택 3. 3인자(sn_pct, ag_pct, melt_temp_c) 3수준 설정 4. 설계 생성 | L9 직교 배열 설계 행렬 (9행) 생성 | L9 직교 배열 9행 정상 생성. CSV 다운로드 기능 정상 동작 | 합격 | "품질 관리 업무에서 Taguchi 방법을 자주 활용하는데 자동으로 직교 배열이 나와서 편리함" (U-05) |
| UAT-012 | 배치 예측 결과 CSV 다운로드 | 품질팀 (U-05) | 1. DOE 시뮬레이션 탭 2. 15건 실험 조합 시뮬레이션 실행 3. 결과 CSV 다운로드 | 예측 결과 포함 CSV 파일 다운로드 정상 완료 | CSV 다운로드 정상. 컬럼: 실험번호, 인자값, 예측품질점수 포함 확인 | 합격 | - |
| UAT-013 | 모델 재학습 후 성능 업데이트 확인 | IT팀 (U-06) | 1. 새 데이터 10건 추가 후 gradient_boosting 재학습 2. /models 화면에서 성능 지표 갱신 확인 | 재학습 후 모델 현황 화면에서 새 성능 지표 즉시 반영 | 재학습 완료 후 /models 화면 새로고침 시 새 RMSE/R² 값 정상 반영 | 합격 | - |
| UAT-014 | FastAPI 직접 호출 (Swagger UI) | IT팀 (U-06) | 1. http://localhost:8000/docs 접속 2. /recommend 엔드포인트 직접 호출 테스트 | Swagger UI 정상 표시, API 호출 결과 JSON 반환 | Swagger UI 정상. POST /recommend 직접 호출 시 JSON 응답 정상 반환 | 합격 | 통합 연동 테스트 시 활용 예정 |
| UAT-015 | 전체 워크플로 통합 테스트 | IT팀 (U-06) | 1. EDA로 데이터 확인 2. 모델 현황으로 최적 모델 선택 3. DOE로 실험 설계 4. 시뮬레이션으로 최적 조건 도출 5. 배합 추천으로 최적 배합비율 확인 | 5개 기능이 연계되어 전체 워크플로 완성 | 전체 워크플로 15분 내 완료. 기능 간 연계 자연스러움. DOE 최적 온도/시간을 배합 추천에 바로 적용 가능 | 합격 | "EDA → 모델 → DOE → 추천 흐름이 자연스러워 실무 적용 가능" (U-06) |

시나리오 결과 요약: 15개 시나리오 전체 합격 (합격률 100%)

## 4. 사용자 피드백 요약

### 4.1 긍정적 피드백

| 피드백 내용 | 작성자 | 기능 |
| --- | --- | --- |
| "15분 걸리던 배합 결정을 3초 만에 할 수 있어 업무 효율이 크게 높아짐" | U-01 (제조팀) | 배합비율 추천 |
| "배합 전에 품질을 미리 확인할 수 있어 불량 위험을 사전에 차단할 수 있음" | U-04 (품질팀) | 품질 점수 예측 |
| "엑셀로 수작업하던 성분 분포 분석을 실시간으로 볼 수 있어 편리함" | U-05 (품질팀) | 데이터 분석 |
| "어떤 모델을 써야 할지 한눈에 비교 가능해 모델 관리가 쉬워짐" | U-06 (IT팀) | 모델 현황 |
| "수작업 5일 걸리던 DOE 설계를 10분에 완료. 신규 공정 개발에 큰 도움" | U-06 (IT팀) | DOE 시뮬레이터 |
| "숫자 근거가 있어 초보 작업자도 자신 있게 배합 결정 가능" | U-02 (제조팀) | 배합비율 추천 |
| "합계 오류 경고가 명확해서 입력 실수를 바로 잡을 수 있음" | U-04 (품질팀) | 입력 검증 |
| "모바일로도 접속이 되어 현장에서 바로 확인 가능한 점이 좋음" | U-02 (제조팀) | 모바일 접속 |

### 4.2 개선 요청 사항

| ID | 요청 내용 | 요청자 | 우선순위 | 조치 계획 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 합계 오류 경고 시 어느 항목을 얼마나 조정해야 하는지 가이드 제공 | U-04 | 중 | V1.1에서 "OTHER 항목에 ±X.X% 조정 권장" 형태로 개선 |
| FR-02 | DOE 테이블 모바일 화면 가독성 개선 (가로 스크롤 최소화) | U-02 | 하 | V1.1에서 모바일 반응형 개선 |
| FR-03 | 배합비율 추천 이력 저장 및 조회 기능 추가 | U-01, U-03 | 중 | V1.2 로드맵에 반영 |
| FR-04 | 예측 결과 PDF 저장 및 출력 기능 | U-04 | 중 | V1.2 로드맵에 반영 |
| FR-05 | 공급사 SUP_D 추가 요청 (신규 납품처 예정) | U-01 | 고 | V1.1에서 공급사 관리 기능 추가 검토 |
| FR-06 | EDA 차트 기간 필터 기능 추가 (최근 N개 LOT 조회) | U-05 | 중 | V1.2 로드맵에 반영 |
| FR-07 | 품질 점수 75점 미만 예측 시 SMS/이메일 알림 | U-03 | 하 | V2.0 MES 연동 단계에서 검토 |

## 5. UAT 완료 판정

### 5.1 종합 결과

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| 전체 시나리오 수 | 15개 |
| 합격 건수 | 15개 |
| 불합격 건수 | 0개 |
| 전체 시나리오 통과율 | 100% |

### 5.2 결함 현황

| 구분 | 기준 | 발견 건수 | 조치 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 치명적 결함 (Critical) | 핵심 기능 동작 불가 | 0건 | - |
| 중요 결함 (Major) | 주요 기능 오류, 데이터 오류 | 0건 | - |
| 경미 결함 (Minor) | UI 개선, 편의성 저하 | 2건 | FR-01, FR-02 개선 요청으로 전환 |

경미 결함 2건(FR-01: 합계 오류 가이드 미흡, FR-02: 모바일 테이블 가독성)은 시스템 운영에 지장을 주지 않는 수준으로 V1.1에서 개선 예정

### 5.3 인수 판정 기준 충족 여부

| 인수 기준 | 기준값 | 실제값 | 충족 여부 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시나리오 통과율 | 95% 이상 | 100% | 충족 |
| 치명적 결함 | 0건 | 0건 | 충족 |
| 중요 결함 | 0건 | 0건 | 충족 |
| 경미 결함 | 5건 이하 | 2건 | 충족 |
| API 응답 시간 | 5초 이내 | 평균 1.5초 | 충족 |
| 사용자 만족도 | 4.0/5.0 이상 | 4.3/5.0 | 충족 |

사용자 만족도 설문 (6명, 5점 척도): 평균 4.3점 (기능성 4.5, 사용성 4.2, 신뢰성 4.3, 성능 4.2)

최종 판정: 인수 승인 — 모든 인수 기준 충족, 치명적·중요 결함 0건

## 6. 인수 확인 서명

본 UAT 결과를 검토한 결과, Formulation ML V1.0 시스템이 모든 인수 기준을 충족함을 확인하며 시스템 인수를 승인합니다.

| 역할 | 소속 | 성명 | 서명 | 일자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 테스트 총괄 (QA팀장) | QA팀 |  |  | 2026-06-19 |
| 제조팀 대표 사용자 | 제조팀 |  |  | 2026-06-19 |
| 품질팀 대표 사용자 | 품질팀 |  |  | 2026-06-19 |
| IT팀 대표 사용자 | IT팀 |  |  | 2026-06-19 |
| 프로젝트 관리자 | 관리팀 |  |  | 2026-06-19 |

[첨부 자료]

첨부 1: UAT 시나리오별 화면 캡처 (별도 파일)

첨부 2: 사용자 만족도 설문 원본 (별도 파일)

첨부 3: 개선 요청 상세 기록 (별도 파일)

*본 문서는 스마트공장 보급·확산사업(선도형 제조혁신 지원사업) 산출물입니다.*

*문서 관리: docs/산출물/SF-TI4_사용자테스트결과서.md*