# SF-TI1 통합테스트결과서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서번호 | SF-TI1 |
| 문서명 | 통합테스트결과서 |
| 사업명 | 성분분석 데이터 기반 배합비율 최적화 ML 시스템 구축 |
| 도입기업 | (주)고려솔더 |
| 작성자 | 정소현 |
| 검토자 | 강민준, 송하늘 |
| 승인자 | 김현수 |
| 테스트 기간 | 2026-06-02 ~ 2026-06-13 |
| 버전 | v1.0 |

──────────────────────────────────────────────────

## 1. 테스트 개요

### 1.1 목적

프론트엔드(Next.js 14) ↔ 백엔드(FastAPI) ↔ ML 엔진 ↔ DB(PostgreSQL) 간의 End-to-End 통합 동작 검증

### 1.2 범위

배합 최적화 시나리오 전체 흐름

사용자 인증 및 권한 제어

데이터 조회/등록/수정 흐름

알림 발송 흐름

성능 요구사항 충족 여부

### 1.3 테스트 결과 요약

| 구분 | 총 케이스 | 통과 | 실패 | 보류 | 통과율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E2E 시나리오 | 18건 | 18건 | 0건 | 0건 | 100% |
| 성능 테스트 | 6건 | 6건 | 0건 | 0건 | 100% |
| 보안 테스트 | 8건 | 8건 | 0건 | 0건 | 100% |
| **합계** | **32건** | **32건** | **0건** | **0건** | **100%** |

──────────────────────────────────────────────────

## 2. E2E 시나리오 테스트

### 시나리오 1: 배합 최적화 전체 흐름

| 단계 | 내용 | 기대 결과 | 실제 결과 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 사용자 로그인 (관리자) | JWT 토큰 발급 | 토큰 발급 성공 | ✅ |
| 2 | /mixing/optimize 접근 | 배합 최적화 화면 표시 | 정상 표시 | ✅ |
| 3 | 공정 조건 입력 (온도=250, 시간=45, 공급사=SUP_A) | 입력값 UI 반영 | 정상 반영 | ✅ |
| 4 | "최적 배합 추천" 클릭 | POST /api/v1/recommend 호출 | API 호출 성공 | ✅ |
| 5 | 최적 배합비율 수신 | Sn/Ag/Cu/Pb 비율 화면 표시 | 정상 표시 | ✅ |
| 6 | 예상 품질 점수 표시 | 점수 카드 렌더링 | 89.2점 표시 | ✅ |

──────────────────────────────────────────────────

### 시나리오 2: 품질 예측 흐름

| 단계 | 내용 | 기대 결과 | 실제 결과 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | /mixing/predict 접근 | 예측 화면 표시 | 정상 | ✅ |
| 2 | Sn=62, Ag=3, Cu=0.5, Pb=34.5 입력 | 합계=100% 검증 통과 | ✅ 합계 표시 | ✅ |
| 3 | 모델 선택 (GradientBoosting) | 라디오 버튼 선택 | 정상 | ✅ |
| 4 | "예측하기" 클릭 | POST /api/v1/predict 호출 | 응답 시간 1.2초 | ✅ |
| 5 | 품질 점수 표시 | 86.4점 카드 | 정상 | ✅ |
| 6 | 합격 배지 표시 | ● 합격 (70점 이상) | 정상 | ✅ |

──────────────────────────────────────────────────

### 시나리오 3: LOT 불합격 알림 흐름

| 단계 | 내용 | 기대 결과 | 실제 결과 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 품질 점수 60.2 (불합격) LOT 등록 | DB 저장, 상태=fail | 정상 저장 | ✅ |
| 2 | 자동 알림 생성 | alerts 테이블 critical 삽입 | 정상 | ✅ |
| 3 | 대시보드 알림 표시 | 빨간 배지로 알림 표시 | 정상 | ✅ |
| 4 | 이메일 발송 | 관리자 이메일 수신 | 테스트 이메일 수신 확인 | ✅ |

──────────────────────────────────────────────────

### 시나리오 4: 입고 성분 편차 초과 감지

| 단계 | 내용 | 기대 결과 | 실제 결과 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUP_C Sn=64.5% 입고 데이터 등록 | 편차=+2.5% 자동 계산 | 편차 계산 정상 | ✅ |
| 2 | 편차 초과 임계값 확인 (±2%) | warning 알림 생성 | 정상 | ✅ |
| 3 | /receiving/data 화면에 경고 표시 | 빨간색 편차 셀 강조 | 정상 | ✅ |
| 4 | 공급사 품질 통계 자동 업데이트 | SUP_C 통계 갱신 | 정상 | ✅ |

──────────────────────────────────────────────────

### 시나리오 5: 권한별 접근 제어

| 단계 | 테스트 케이스 | 기대 결과 | 실제 결과 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 영업 역할 → 시스템 설정 접근 | 403 Forbidden | 403 반환 | ✅ |
| 2 | 제조 역할 → 배합 최적화 접근 | 200 정상 | 정상 접근 | ✅ |
| 3 | 비로그인 상태 → API 직접 접근 | 401 Unauthorized | 401 반환 | ✅ |
| 4 | 만료 토큰 → API 접근 | 401 Unauthorized | 401 반환 | ✅ |
| 5 | 관리자 → 모든 메뉴 접근 | 전체 정상 | 전체 정상 | ✅ |

──────────────────────────────────────────────────

## 3. 성능 테스트

| 테스트 ID | 항목 | 요구사항 | 측정값 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERF-01 | 품질 예측 API 응답 (단건) | ≤ 3초 | **1.2초** | ✅ |
| PERF-02 | 배합 최적화 API 응답 | ≤ 5초 | **2.8초** | ✅ |
| PERF-03 | 대시보드 초기 로딩 | ≤ 2초 | **1.4초** | ✅ |
| PERF-04 | 동시 사용자 20명 부하 | 정상 작동 | 평균 1.8초, 오류 0건 | ✅ |
| PERF-05 | LOT 목록 1,000건 조회 | ≤ 2초 | **0.9초** | ✅ |
| PERF-06 | ML 모델 로드 (콜드 스타트) | ≤ 5초 | **3.1초** | ✅ |

──────────────────────────────────────────────────

## 4. 보안 테스트

| 테스트 ID | 항목 | 테스트 방법 | 결과 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC-01 | SQL Injection | 입력 필드 `' OR 1=1 --` 주입 | 차단됨 (ORM 파라미터 바인딩) | ✅ |
| SEC-02 | XSS | 스크립트 태그 입력 `<script>alert(1)</script>` | HTML 이스케이프 처리 | ✅ |
| SEC-03 | JWT 위조 | 위조된 서명의 토큰 | 401 반환 | ✅ |
| SEC-04 | HTTPS 강제 | HTTP 접근 시도 | HTTPS 리다이렉트 | ✅ |
| SEC-05 | 비밀번호 평문 저장 여부 | DB 직접 확인 | bcrypt 해시 확인 | ✅ |
| SEC-06 | 감사 로그 기록 | 데이터 변경 후 로그 확인 | audit_logs 정상 기록 | ✅ |
| SEC-07 | CSRF | 외부 사이트에서 API 직접 호출 | CORS 정책으로 차단 | ✅ |
| SEC-08 | 민감 데이터 응답 마스킹 | API 응답에 password 포함 여부 | password_hash 미포함 확인 | ✅ |

──────────────────────────────────────────────────

## 5. 결함 이력

| 결함 ID | 발견일 | 심각도 | 내용 | 해결일 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-IT-001 | 2026-06-03 | 보통 | 20명 동시 접속 시 ML 모델 중복 로드로 메모리 증가 | 2026-06-05 | ✅ 해결 (싱글톤 패턴 적용) |
| DEF-IT-002 | 2026-06-07 | 낮음 | EDA 통계 API 응답에 null 값 미처리 (NaN 직렬화 오류) | 2026-06-08 | ✅ 해결 (None 변환 처리) |