# SF-OS1 운영지원계획서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서번호 | SF-OS1 |
| 문서명 | 운영지원계획서 |
| 사업명 | 성분분석 데이터 기반 배합비율 최적화 ML 시스템 구축 |
| 도입기업 | (주)고려솔더 |
| 작성자 | 이성민 |
| 검토자 | 장다운 |
| 승인자 | 김현수 |
| 작성일 | 2026-06-27 |
| 버전 | v1.0 |

──────────────────────────────────────────────────

## 1. 운영지원 개요

### 1.1 운영지원 목표

| 목표 | 내용 |
| --- | --- |
| 시스템 가용성 | 99% 이상 (월간 다운타임 7.2시간 이내) |
| 장애 복구 목표 | RTO ≤ 4시간, RPO ≤ 24시간 |
| 사용자 문의 응답 | 업무 시간 내 4시간 이내 |
| 긴급 장애 대응 | 2시간 이내 |
| ML 모델 재학습 | 분기별 1회 이상 |

### 1.2 운영지원 기간

| 구분 | 기간 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 무상 유지보수 | 2026-07-01 ~ 2027-06-30 (1년) | 하자 보수, 긴급 패치 |
| 유상 유지보수 | 2027-07-01 이후 | 별도 계약 |

──────────────────────────────────────────────────

## 2. 운영지원 조직

### 2.1 운영지원 팀

| 역할 | 담당자 | 소속 | 연락처 | 담당 업무 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 운영 총괄 | 김현수 | AmorePacific SF | 02-xxxx-xxxx | 전체 운영 관리 |
| 시스템 담당 | 이성민 | AmorePacific SF | 010-xxxx-xxxx | 서버/인프라 운영, 장애 대응 |
| ML 담당 | 장다운 | AmorePacific SF | 010-xxxx-xxxx | ML 모델 재학습, 성능 모니터링 |
| 사용자 지원 | 박준혁 | AmorePacific SF | 010-xxxx-xxxx | 사용자 문의, 교육 |
| 도입기업 담당 | 이민호 | (주)고려솔더 | 031-xxxx-xxxx | 현장 1차 대응 |

### 2.2 지원 채널

| 채널 | 연락처 | 운영 시간 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이메일 | sf-support@amorepacific.com | 평일 09:00~18:00 | 일반 문의, 기능 개선 요청 |
| 전화 | 02-xxxx-xxxx | 평일 09:00~18:00 | 긴급하지 않은 기술 지원 |
| 긴급 핫라인 | 010-xxxx-xxxx (이성민) | 24시간 | 시스템 다운, 긴급 장애 |
| 온라인 티켓 | https://support.amorepacific-sf.com | 24시간 | 이슈 등록, 진행상황 추적 |

──────────────────────────────────────────────────

## 3. 정기 운영 업무

### 3.1 일간 점검

| 시각 | 점검 항목 | 담당자 | 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 07:00 | 서버 상태 확인 | 이성민 | 모니터링 대시보드 |
| 07:00 | Docker 컨테이너 상태 | 이성민 | docker ps |
| 07:00 | DB 연결 상태 | 이성민 | 헬스체크 API |
| 07:00 | 전일 자동 백업 완료 확인 | 이성민 | 백업 로그 확인 |
| 09:00 | 전일 알림 로그 리뷰 | 박준혁 | 시스템 로그 조회 |
| 18:00 | ML 예측 API 응답 시간 확인 | 장다운 | 성능 로그 |

### 3.2 주간 점검

| 항목 | 담당자 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 사용자 접속 통계 | 박준혁 | 사용자별 접속 현황 및 주요 기능 사용 통계 |
| ML 모델 성능 추적 | 장다운 | 예측값 vs 실측값 정확도 추이 |
| 디스크 용량 확인 | 이성민 | 서버 디스크 사용률 확인 (70% 초과 시 증설) |
| 보안 로그 검토 | 이성민 | 비정상 접근 시도 로그 검토 |

### 3.3 월간 점검

| 항목 | 담당자 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 백업 복구 테스트 | 이성민 | 최근 백업으로 테스트 복구 수행 |
| 사용자 교육 | 박준혁 | 신규 기능/변경사항 안내, 필요 시 추가 교육 |
| KPI 보고서 | 장다운 | 시스템 성능 및 ML 정확도 월간 보고 |
| 소프트웨어 업데이트 | 이성민 | OS 보안 패치, 라이브러리 업데이트 |

### 3.4 분기별 점검

| 항목 | 담당자 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| ML 모델 재학습 | 장다운 | 축적된 실데이터로 모델 재학습 및 성능 비교 |
| 시스템 용량 계획 | 이성민 | 데이터 증가 추세 기반 인프라 용량 계획 수립 |
| 보안 취약점 점검 | 이성민 | OWASP 기반 보안 점검 |
| 사용자 만족도 조사 | 박준혁 | 사용자 설문 및 개선 요청 수집 |

──────────────────────────────────────────────────

## 4. ML 모델 재학습 계획

### 4.1 재학습 기준

| 구분 | 기준 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| 정기 재학습 | 분기별 1회 | 신규 데이터 추가 후 전체 재학습 |
| 성능 저하 감지 | RMSE 증가 20% 이상 | 즉시 재학습 검토 |
| 목표값 변경 | SN/AG/CU 목표값 변경 시 | 피처 재생성 후 재학습 |
| 신규 공급사 추가 | 새 공급사 데이터 축적 후 | 재학습 권장 |

### 4.2 재학습 절차

① 학습 데이터 추출

- data/raw/formulation_history.csv 업데이트

- 신규 LOT 데이터 포함 (최소 200건 이상 추가 시 효과적)

② 데이터 품질 검증

- 성분 합계 100% 검증

- 이상값(outlier) 제거

- 결측값 처리

③ 모델 학습 실행

python scripts/train.py --data formulation_history.csv \

--target quality_score --model gradient_boosting

④ 모델 성능 비교

- 이전 모델 vs 신규 모델 RMSE/R² 비교

- 신규 모델이 개선되었을 때만 교체

⑤ 모델 배포

- models/artifacts/gradient_boosting.joblib 교체

- FastAPI 서버 재시작

⑥ 재학습 결과 기록

- ML 모델 이력 DB 업데이트

- 월간 KPI 보고서 반영

──────────────────────────────────────────────────

## 5. 장애 대응 절차

### 5.1 장애 등급 분류

| 등급 | 기준 | 예시 | 대응 시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 (긴급) | 서비스 전면 중단 | 서버 다운, DB 연결 불가 | 2시간 이내 |
| P2 (심각) | 핵심 기능 장애 | ML API 응답 불가, 로그인 불가 | 4시간 이내 |
| P3 (보통) | 일부 기능 이상 | 특정 화면 오류, 느린 응답 | 업무일 이내 |
| P4 (경미) | 사용성 불편 | UI 표시 오류, 문구 수정 | 다음 패치 반영 |

### 5.2 P1 장애 대응 절차

[장애 감지]

사용자 신고 or 모니터링 알림

│

▼ (5분 이내)

[담당자 확인]

이성민 (시스템 담당) → 현상 파악

│

▼ (30분 이내)

[원인 분석]

docker logs, nginx error.log, PostgreSQL log 확인

│

▼ (1시간 이내)

[긴급 조치]

서비스 재시작 또는 롤백

│

▼ (2시간 이내)

[서비스 복구 확인]

헬스체크 API 확인

사용자 접속 확인

│

▼

[사후 보고]

장애 원인, 조치 내용, 재발 방지 계획 문서화

──────────────────────────────────────────────────

## 6. 변경 관리

### 6.1 변경 요청 프로세스

[사용자/도입기업 변경 요청]

이메일 또는 티켓 등록

│

▼

[변경 요청 검토]

박준혁 (기획) → 범위/영향도 분석

│

▼

[변경 승인]

김현수 (운영 총괄) 승인

│

▼

[개발/배포]

이성민/장다운 → 개발, 테스트, 배포

│

▼

[변경 완료 확인]

요청자 확인 후 완료 처리

### 6.2 긴급 패치 정책

보안 취약점: 발견 즉시 패치 (승인 절차 간소화)

데이터 오류: P1/P2 장애에 준하여 처리

일반 버그: 다음 정기 배포에 포함

──────────────────────────────────────────────────

## 7. SLA (서비스 수준 협약)

| 항목 | 목표 | 측정 주기 | 미달 시 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시스템 가용성 | 99% / 월 | 월간 | 서비스 크레딧 제공 |
| 장애 복구 (P1) | 2시간 이내 | 장애 발생 시 | 원인 분석 보고서 제출 |
| 사용자 문의 응답 | 4시간 이내 (업무 시간) | 문의 발생 시 | — |
| ML 예측 응답 | 3초 이내 | 주간 | 성능 개선 계획 수립 |
| 월간 KPI 보고 | 매월 첫째 주 금요일 | 월간 | — |