# SF-OS2 운영현황보고서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서번호 | SF-OS2 |
| 문서명 | 운영현황보고서 (초기 운영 현황) |
| 사업명 | 성분분석 데이터 기반 배합비율 최적화 ML 시스템 구축 |
| 도입기업 | (주)고려솔더 |
| 작성자 | 박준혁 |
| 검토자 | 이성민, 장다운 |
| 승인자 | 김현수 |
| 보고 기간 | 2026년 6월 13일 ~ 2026년 6월 27일 (초기 운영 2주) |
| 작성일 | 2026-06-27 |
| 버전 | v1.0 |

──────────────────────────────────────────────────

## 1. 시스템 운영 현황

### 1.1 서비스 가용성

| 항목 | 기준 | 실적 | 달성 여부 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시스템 가용성 | 99% / 월 | **100%** (다운타임 0분) | ✅ 초과 달성 |
| ML 예측 API 응답 | ≤ 3초 | 평균 **1.3초** | ✅ 초과 달성 |
| 배합 최적화 API 응답 | ≤ 5초 | 평균 **2.9초** | ✅ 초과 달성 |
| 대시보드 로딩 | ≤ 2초 | 평균 **1.4초** | ✅ 초과 달성 |

### 1.2 서버 상태 (2026-06-27 기준)

| 서버 | CPU 사용률 | 메모리 | 디스크 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APP-SRV-01 | 12% | 8.2 / 32 GB | 48 / 512 GB | 🟢 정상 |
| DB-SRV-01 | 8% | 4.1 / 16 GB | 12 / 1,000 GB | 🟢 정상 |
| ML-SRV-01 | 3% (대기 중) | 2.8 / 32 GB | 18 / 256 GB | 🟢 정상 |

──────────────────────────────────────────────────

## 2. 사용자 활동 통계 (2주간)

### 2.1 사용자별 접속 현황

| 부서 | 등록 계정 | 활성 사용자 | 평균 일접속 | 주요 사용 기능 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제조팀 | 3명 | 3명 | 3.2회 | 배합 최적화, 성분 편차 분석 |
| 품질팀 | 2명 | 2명 | 4.1회 | 품질 예측, 검사 결과 |
| 구매팀 | 2명 | 2명 | 2.8회 | 입고관리, 공급사 관리 |
| 영업팀 | 2명 | 2명 | 1.9회 | 출하현황, 클레임 관리 |
| 경영진/지원 | 2명 | 1명 | 0.8회 | 대시보드, KPI |
| **합계** | **11명** | **10명** | — | — |

### 2.2 기능별 사용 빈도

| 순위 | 기능 | 접속 횟수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI 대시보드 (생산 현황) | 142회 | 28.4% |
| 2 | 배합비율 최적화 | 89회 | 17.8% |
| 3 | 품질 예측 | 76회 | 15.2% |
| 4 | 성분 편차 분석 | 54회 | 10.8% |
| 5 | 입고 현황 / 성분 데이터 | 48회 | 9.6% |
| 6 | LOT 관리 / 출하 현황 | 38회 | 7.6% |
| 7 | KPI 관리 | 24회 | 4.8% |
| 8 | 기타 | 29회 | 5.8% |
| **합계** |  | **500회** | **100%** |

──────────────────────────────────────────────────

## 3. ML 모델 운영 현황

### 3.1 품질 예측 모델 성능 (초기 운영 2주)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 예측 요청 건수 | 76건 |
| 사용 모델 | GradientBoosting (98.7%), RandomForest (1.3%) |
| 예측 평균 오차 | **0.9점** (예측 vs 실측 품질 점수 차이) |
| 실측 R² (2주간) | **0.791** |
| 예측 합격/불합격 일치율 | **94.7%** (72/76건 일치) |

### 3.2 배합 최적화 사용 현황

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 최적화 요청 건수 | 89건 |
| AI 추천 채택률 | **78.7%** (70/89건 현장 적용) |
| AI 추천 LOT 품질 평균 | **88.4점** |
| 비AI LOT 품질 평균 | **83.1점** |
| AI 추천 LOT 우위 | **+5.3점** |

AI 배합 최적화 적용 LOT의 품질 점수가 비적용 LOT 대비 5.3점 높은 결과

──────────────────────────────────────────────────

## 4. 생산 KPI 현황 (2주간)

### 4.1 주요 KPI

| KPI 항목 | 시스템 도입 전 (2026년 5월) | 초기 운영 (2026년 6월 2주) | 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 평균 수율 | 94.2% | **95.1%** | +0.9%p |
| 불량률 | 1.6% | **1.2%** | -0.4%p |
| 배합 결정 시간 | 약 30분 | **약 7분** | -77% |
| 불량 LOT 사전 감지 | 0건 (사후 발견) | **2건** (사전 예측 후 배합 조정) | 신규 |
| 평균 품질 점수 | 87.1점 | **88.4점** | +1.3점 |

### 4.2 원재료 입고 품질

| KPI 항목 | 5월 | 6월 초기 | 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 입고 데이터 입력 오류 | 3건/월 | **0건** | -100% |
| 성분 편차 초과 경고 감지 | 2건 (사후 발견) | **4건** (즉시 감지) | 조기 감지 |
| 공급사 품질 비교 | 불가 | **3사 통계 제공** | 신규 |

──────────────────────────────────────────────────

## 5. 장애 및 이슈 현황

### 5.1 장애 이력 (2주간)

| 일시 | 등급 | 내용 | 원인 | 조치 | 복구 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 해당 없음 | — | **장애 없음** | — | — | — |

초기 운영 2주간 시스템 장애 발생 없음

### 5.2 개선 요청 이슈

| ID | 요청일 | 요청자 | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISS-001 | 2026-06-15 | 이민호 (제조팀) | 배합 최적화 결과 PDF 인쇄 기능 | v1.1 반영 예정 |
| ISS-002 | 2026-06-17 | 조미영 (구매팀) | 성분 편차 분석 공급사 필터 추가 | v1.1 반영 예정 |
| ISS-003 | 2026-06-20 | 박철수 (품질팀) | AI 예측 근거 설명 기능 (XAI) | 차기 버전 검토 |
| ISS-004 | 2026-06-22 | 신지원 (경영) | 모바일 대시보드 지원 | 차기 버전 검토 |

──────────────────────────────────────────────────

## 6. 향후 운영 계획

### 6.1 단기 계획 (2026년 7월)

| 항목 | 내용 | 담당자 |
| --- | --- | --- |
| v1.1 배포 | ISS-001(PDF 인쇄), ISS-002(공급사 필터) 반영 | 한지호, 오태양 |
| 사용자 추가 교육 | 미사용 기능(공정 분석, AI Agent) 집중 교육 | 박준혁 |
| ML 예측 정확도 리뷰 | 1개월 실데이터 기반 모델 성능 재평가 | 장다운 |

### 6.2 중기 계획 (2026년 7~9월)

| 항목 | 내용 | 담당자 |
| --- | --- | --- |
| 1차 ML 모델 재학습 | 6월~9월 실데이터 (예상 +500건) 추가 학습 | 장다운 |
| XRF 분석기 자동 연동 | 현재 수기 입력 → 자동 데이터 수신 | 이성민 |
| ERP 연동 | 기존 ERP 수주 데이터 연동 | 이성민, 오태양 |

### 6.3 장기 계획 (2026년 10월~)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| XAI 도입 | AI 추천 근거 설명 기능 (SHAP 기반) |
| 모바일 대시보드 | 반응형 또는 앱 형태 모바일 지원 |
| 실시간 설비 연동 | IoT 센서 데이터 자동 수집 |
| 자동 재학습 파이프라인 | 데이터 임계치 도달 시 자동 재학습 |

──────────────────────────────────────────────────

## 7. 종합 평가

### 7.1 초기 운영 성과 요약

| 구분 | 목표 | 달성 | 평가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시스템 가용성 | 99% | 100% | ✅ 초과 달성 |
| ML 예측 정확도 | R² ≥ 0.60 | R²=0.791 | ✅ 초과 달성 |
| 배합 결정 시간 단축 | -83% | -77% | ✅ 목표 근접 |
| 불량 LOT 사전 감지 | 신규 기능 | 2건 조기 감지 | ✅ 효과 입증 |
| 사용자 만족도 | — | 4.6 / 5.0 | ✅ 우수 |
| 수율 개선 | +3.8%p (목표) | +0.9%p (2주) | 🔄 추세 양호 |

### 7.2 총평

초기 운영 2주간 시스템 장애 없이 안정적으로 운영되었으며, ML 모델 예측 정확도(R²=0.791)가 목표를 상회하고 있습니다. AI 배합 최적화 채택률 78.7%로 현장 적용이 활발히 이루어지고 있으며, AI 추천 LOT의 품질 점수가 비추천 LOT 대비 5.3점 높아 실질적인 품질 개선 효과가 확인되었습니다. 사용자 만족도 4.6/5.0으로 긍정적 반응이며, ISS-001~004 개선 요청은 차기 버전에 반영 예정입니다.

──────────────────────────────────────────────────

*본 보고서는 2026년 6월 27일 기준으로 작성되었습니다.*

*다음 운영 현황 보고서: 2026년 7월 31일 (1개월 운영 결과)*